竞争性谈判文件

招标项目编号：恒卓采竞（2024）001号

招标项目名称：北港、西林、新闸安置小区防火门及部分管道井门采购及安装项目

招标人名称：常州新运城市服务有限公司

常州市恒卓建设工程管理咨询有限公司

二〇二四年五月

北港、西林、新闸安置小区防火门及部分管道井门采购及安装项目竞争性谈判公告

项目概况

北港、西林、新闸安置小区防火门及部分管道井门采购及安装项目的潜在供应商应在常州市恒卓建设工程管理咨询有限公司获取采购文件，并于 2024年05月15日10点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：恒卓采竞（2024）001号

2.项目名称：北港、西林、新闸安置小区防火门及部分管道井门采购及安装项目

3.预算金额/最高限价：479007.8元

4.项目需求：本项目为北港、西林、新闸安置小区防火门及部分管道井门采购及安装项目，数量为北港安置小区256樘、西林安置小区17樘、新闸安置小区151樘，总计424樘。防火门规格为A类乙级木质防火门（含闭门器安装），其中管道井防火门为A类丙级木质防火门。

- 5.合同履行期限：合同签订后20日内完工，并经相关部门验收合格。（工期暂定，具体以招标人指令为准）

6.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）列入失信被执行人、被执行人、异常经营名录、税收违法黑名单；

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的采购活动。

9.本项目的特定资格要求：

（1）提供权威专业机构出具的所投防火门（木质防火门及管道井门）的检验报告及3C认证书（提供检验报告、认证证书复印件并加盖公章）。

（2）提供自2021年05月01日（以合同签订时间为准）以来承担过类似项目业绩（需提供合同复印件、双方收付款凭证(发票或银行转账记录或支票)并加盖公章）。

三、获取谈判文件

1.时间：2024年05月10日至2024年05月15日10点30分（北京时间）

2.地点：常州市恒卓建设工程管理咨询有限公司综合办［常州市北塘河路8号恒生科技园44-2栋4F（一号大门往北一百米）］

3.方式：自行下载

4.售价：人民币伍佰元整，开标现场缴纳

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2024年05月15日10点30分（北京时间）

2.地点：常州市恒卓建设工程管理咨询有限公司综合办［常州市北塘河路8号恒生科技园44-2栋3F（一号大门往北一百米）］

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金

投标保证金数额：人民币玖仟伍佰元整

收款单位：常州市恒卓建设工程管理咨询有限公司

开户银行：江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市青龙支行

账号：89801116012010000004083

投标保证金到帐截止日期：2024年05月14日下午17：00（以代理机构网银到账时间为准）

投标保证金交纳方式：银行电汇或转帐（备注项目编号）

*竞标单位必须自行将投标保证金从公司账户按规定方式和时间缴至上述指定帐户并到帐，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金，否则将被视为无效响应，其响应文件将被拒绝。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州新运城市服务有限公司

地    址：钟楼区茶花路300号创投大厦

联系方式：王工，0519-88891960

2.采购代理机构信息

名    称：常州市恒卓建设工程管理咨询有限公司

地　　址：常州市北塘河路8号恒生科技园44-2栋4F（一号大门往北一百米）

联系方式：曹工；0519-83999268

3.项目联系方式

项目联系人：曹工

电话：0519-83999268

目    录

第一章    总     则	6

第二章  响应文件的内容	16

第三章  采购项目及技术要求	17

第四章  合同条款及格式	18

第五章 评标细则	46

第六章  附    件	48

友 情 提 醒	61

第一章    总     则

1、招标方式

- 本次招标采取竞争性谈判方式，本谈判文件仅适用于谈判公告中所述项目。

2、合格的竞标人：

2.1满足竞争性谈判公告中竞标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、竞标费用

竞标人应自行承担其编制竞标文件以及提交竞标文件参加招投标过程所产生之一切费用。无论招投标结果如何，代理机构或招标人对上述费用不负任何责任。

4、竞争性谈判文件的组成

本文件及依法对本文件所作的更正内容均为竞争性谈判文件的组成部分。

竞标人应仔细检查竞争性谈判文件是否齐全，如有缺漏，立即与代理机构联系解决。

竞标人应认真阅读竞争谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按竞争性谈判文件要求和规定编制竞标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其竞标文件对竞争性谈判文件作出实质性响应，否则其风险由竞标人自行承担。

竞标人一旦参加本项目招标活动，即被认为接受了本竞争性谈判文件的规定和约束。

5、竞争性谈判文件的澄清、修改

5.1 代理机构向竞标人提供的有关资料和数据，是代理机构现有的能使竞标人利用的资料。代理机构对竞标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。竞标人由于对竞争性谈判文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由竞标人自负。

5.2竞标人提出的与竞标有关的任何问题须在收到竞争性谈判文件后，按规定时间以书面形式递交至代理机构，未以书面形式提出或逾期提出的异议将不被接受。如无疑问，视作竞标人完全响应竞争性谈判文件的条款和要求。所有的澄清或修改以公告形式通知所有竞争性谈判文件收受人。

5.3招标人及代理机构有权对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清或变更，并公告通知所有竞标人。各竞标人应及时关注，以防遗漏。

5.4招标人可视具体情况，延长竞标截止时间和开标（谈判）时间，并将此变更以公告形式通知所有竞争性谈判文件收受人。

5.5竞争性谈判文件的修改将在常州市恒卓建设工程管理咨询有限公司网公布。补充文件将作为谈判文件的组成部分，并对竞标人具有约束力，由报名单位自行关注并获取。

6、竞标人的义务

6.1 竞标人应当认真阅读竞争性谈判文件，完全明了竞争性谈判项目之名称、用途、数量、质量和交货日期，完全明了竞标人所应具备的资格条件。

6.2 竞标人应当按照竞争性谈判文件的要求编制竞标文件。竞标文件应对竞争性谈判文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

6.3 竞标人应在竞标截止时间前，将密封的竞标文件送达竞标地点。

6.4 竞标人不得相互串通竞标报价，不得排挤其他竞标人的公平竞争，损害招标人或者其他竞标人合法权益。竞标人不得与招标人串通竞标，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

6.5 竞标人在竞标截止时间前，对所提交的竞标文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知招标人。补充、修改的内容为竞标文件的组成部分。

7、竞标报价

7.1本项目投标报价为：固定含税全费用单价方式。报价应包括谈判文件所确定的采购范围内的所有防火门的采购、安装、调试等所有工作内容，包含但不限于原防火门的拆除、场内外及楼层运输搬运、新防火门方案深化设计、采购、制作、运输（包括二次搬运）、重新安装及其门框、门扇、五金（包含不锈钢门锁、闭门器、顺位器、铰链、拉手等），门侧向塞缝，局部砖砌体修补、抹灰、涂料、检验试验、验收（包含消防验收）、成品保护、清洁、保修等所有工序在内的人工费、临时用电用水、材料费、机械费、管理费、利润、各类措施费及规费税金等所有费用，招标人不再支付其他费用。

7.2投标报价方式详见投标报价表

竞标单位需按响应文件附件清单要求报出其投标价。《报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或授权委托代理人签署。竞标单位未填单价或总价的项目，在实施后，采购单位将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或总价内。

一项内容只允许一个报价，代理机构不接受任何有选择性的报价或附条件的报价。

响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

投标报价必须打印，各项目必须填写完整、准确，供货周期需如实填报。报价单必须加盖单位公章，法人代表或委托授权人签字。

本项目的设定的最高限价为：479007.8元；竞标单位的投标总价和投标含税全费用单价均不得高于最高限价，否则作为无效投标处理。

谈判报价次数：本项目采用至少二次报价，竞标响应文件的报价作为首次报价，最后报价可竞争部分综合单价以谈判响应文件中的首次报价为依据，按下浮率同比例下浮。下浮率=【谈判响应文件中的首次报价-成交金额】/【谈判响应文件中的首次报价】。

8、竞标文件的组成

详见第二章《竞标文件的组成》

9、投标保证金

9.1投标保证金是竞标文件的一个组成部分，竞标人须按规定从公司账户缴纳。在开标（谈判）时，未按要求缴纳保证金的竞标无效，无效竞标不予参加评审。

9.2未中标的供应商保证金将在公示有效期（七个工作日）后五个工作日内无息退回。未中标人须自行将保证金收据背书单位名称、开户行及账号、联系人及电话后至综合办办理退款事宜。

9.3中标人的投标保证金将在其合同签约完毕（合同须由代理机构备案）后五个工作日内无息退还。

9.4投标人出现下列情况之一的将被没收其投标保证金：

9.4.1投标人在投标有效期内撤回或修改其响应文件；

9.4.2中标人的弄虚作假等不诚信、违法行为导致中标被依法依规确认无效的（包括中标公示期间）；

9.4.3投标人中标后，无正当理由拒签合同协议书或未按谈判文件规定提交履约担保；

9.4.4已交纳保证金的投标人无正当理由且响应文件递交截止时间前1日未以书面形式向代理机构递交说明，未准时参与投标的；

9.4.5法律法规认定的其他情形

10、竞标文件的制作应当符合以下要求，否则作为无效竞标文件

10.l竞标人应提交胶装的竞标文件壹份“正本”、贰份“副本”、壹份“U盘”（U盘里须包含响应文件盖公章（红章）正本的PDF扫描件及响应文件WORD版，所提供内容应与纸质文件完全一致，U盘单独密封）。竞标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

10.2竞标文件正本、副本必须全部是打印件。竞标人应按照要求，在规定的地方加盖单位公章以及竞标人法定代表人（或其委托代理人）签字。本文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

10.3竞标文件应无涂改和行间插字，竞标人造成的必须修改的错误，修改处应由竞标文件签字人签字证明并加盖公章，否则修改无效。

10.4竞标报价清晰准确，不存在影响其他竞标人评分的严重错误。

11、竞标文件的有效期

竞标有效期为规定的开标（谈判）之日后六十（60）天。竞标有效期比规定短的将被视为非响应性竞标而予以拒绝。

12、竞标文件的密封、装订与标志

12.1竞标人应将竞标文件正本和所有副本密封，U盘单独密封。不论竞标人中标与否，竞标文件均不退回。

12.2所有封袋上都应写明竞标人名称、谈判项目名称、谈判项目编号、加盖竞标人公章。如因标注不清而产生的后果由竞标人自负。

12.3 竞标人违反上述规定的，其竞标文件将被作为无效竞标文件，不予拆封和参加评审。

13、竞标文件提交截止时间及地点

竞标人应在规定的截止日期和时间之前将竞标文件提交至谈判公告中注明的地址，凡逾期送达的竞标文件将视为无效竞标文件处理。代理机构拒绝接收在其规定的竞标截止时间后递交的任何竞标文件。

竞标人在提交竞标文件时须提供有效的法定代表人或代理人身份证原件，未提供的，代理机构不接受其竞标文件，不予参加谈判和评审。

14、竞标文件的修改和撤回

竞标人在递交竞标文件后，可以修改或撤回其竞标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的竞标截止时间前，以书面形式通知代理机构，修改或撤回其竞标文件。

竞标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及竞标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在竞标截止时间前送达代理机构。

在竞标截止时间之后，竞标人不得对其竞标文件作任何修改。

在竞标截止时间至谈判文件中规定的竞标有效期满之间的这段时间内，竞标人不得撤回其竞标，否则其竞标保证金将不予退还。

15、开标（谈判）

15.1代理机构按谈判公告中规定的时间、地点主持谈判活动。

15.2竞标单位参加谈判会的应由法定代表人或委托代理人携带本人有效的身份证原件准时参加，并签名报到以证明其出席。

15.3开标时，由竞标人推选的代表查验竞标文件的密封情况。

15.4本项目无唱标，至少二次报价，竞标文件中的报价为首次报价。竞标单位在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效竞标。

15.5竞标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效竞标。

16、评标委员会

16.1开标（谈判）后，代理机构将立即组织评标委员会进行评标。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合相关规定。评标委员会独立工作，负责评审所有竞标文件并确定中标候选人。

16.2 评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

16.2.1 审查、评价竞标文件是否符合谈判文件的商务、技术等实质性要求；

16.2.2 要求竞标人对竞标文件有关事项作出澄清或者说明；

16.2.3 对竞标文件进行比较和评价；

16.2.4 推荐中标候选人名单，或受代理机构委托按照事先确定的办法直接确定中标人；

16.2.5 向招标人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

16.3 评标委员会成员应当履行下列义务：

16.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

16.3.2按照谈判文件规定的评审办法和评分标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

16.3.3对评标过程和结果，以及竞标人的商业秘密保密；

16.3.4负责评标报告的起草；

16.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

16.3.6配合代理机构答复竞标人对中标结果提出的质疑。

17、评审内容的保密

17.1开标（谈判）开始后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较竞标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向竞标人或与评审无关的其他人泄露。

17.2在评标过程中，竞标人不得以任何行为影响评标过程，否则其竞标文件将被作为无效竞标文件。

17.3在评标期间，代理机构将设专门人员与竞标人联系。

17.4代理机构和评标委员会不向落标的竞标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

18、对竞标文件的审查

竞标文件初审分为资格审查和符合性审查。

18.1资格审查：由招标人委托评标委员会实施对投标人进行资格审查。

在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”（WWW.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”（www.creditchina.gov.cn）对竞标人是否被列入失信被执行人、被执行人、异常经营名录、税收违法黑名单情况进行查询，以确定竞标人是否具备竞标资格。

18.2 符合性审查：依据谈判文件的规定，由评委会从竞标文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

18.3 在详细评标之前，评委会将首先审查每份竞标文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的竞标应该是与谈判文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的竞标。

所谓重大偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或竞标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的竞标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分二及以上成员的认定。评委决定竞标文件的响应性只根据竞标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。如果竞标文件实质上没有响应谈判文件的要求，评委会将予以拒绝，竞标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其竞标成为实质性响应的竞标。

18.4 竞标文件出现下列情况之一的，将作为无效竞标文件处理，无效竞标文件不予参加评标：

18.4.1竞标文件未按规定标志、密封、盖章的；

18.4.2竞标文件未加盖竞标人公章的；

18.4.3法定代表人资格证明书或授权委托书未提供的、无竞标人公章的、无法定代表人或委托代理人签字或盖章的、非原件的；

18.4.4竞标人未通过报名的或者在名称上和法人地位上与报名情况发生实质性改变的；

18.4.5竞标人不符合谈判文件中规定资格要求的，或者资格要求证明材料提供不齐全的；

18.4.6竞标文件未按谈判文件规定的格式、内容和要求编制，竞标文件字迹潦草、模糊、难以辨认；

18.4.7竞标文件改变谈判文件提供的工程量清单中的项目编号、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量

18.4.8竞标人在一份竞标文件中，对同一谈判项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准的；

18.4.9竞标人在竞标报价中存在严重错误，并影响对其他竞标人的评分的；

18.4.10竞标文件材料所述情况和所附相关资料不实的；

18.4.11竞标人以他人的名义竞标、串通竞标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式竞标的。

18.4.12逾期送达的竞标文件；

18.4.13未按谈判文件要求缴纳竞标保证金的；

18.4.14竞标人的竞标报价超出招标预算或者最高限价的；

18.4.15评标委员会认为竞标人的报价明显低于其他通过符合性审查竞标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；竞标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效竞标处理。

18.4.16谈判文件明确规定无效的其他情形，或者其他被评委会认定无效的情况；

18.4.17竞标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

18.4.18竞标人被列入失信被执行人、被执行人、异常经营名录、税收违法黑名单的，查询渠道：“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）的相关主体信用记录）。

18.4.19不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求的。

18.5有下列情形之一的，视为竞标人串通竞标，竞标无效：

18.5.1不同竞标人的竞标文件由同一单位或者个人编制；

18.5.2不同竞标人委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

18.5.3 不同竞标人的竞标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

18.5.4不同竞标人的竞标文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

18.5.5不同竞标人的竞标文件相互混装；

18.5.6不同竞标人的竞标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

19、竞标的澄清

19.1为了有助于竞标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求竞标人对竞标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。竞标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

19.2 评标委员会可要求竞标人就澄清的问题作出答复，该答复经竞标人代表的签字认可，将作为竞标文件内容的一部分。

19.3 竞标人在进行澄清、说明、答辩或补正时，不得改变竞标的价格（校核时发现的算术错误除外）、超出谈判文件的范围及改变竞标文件的实质性内容。

19.4竞标文件报价出现前后不一致的，除谈判文件另有规定外，按照下列规定修正：

19.4.1竞标文件中开标一览表（报价表）内容与竞标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

19.4.2 竞标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

19.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

19.4.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本谈判文件规定经竞标人确认后产生约束力，竞标人不确认的，其竞标无效，其竞标保证金不予退还。存在缺项漏项或者数量不符合谈判文件要求的作为无效竞标文件处理；对不同文字文本竞标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

19.5竞标人拒不按照评委会要求作出澄清、说明或者补正的，作为无效竞标处理。

19.6 评标委员会对竞标文件的判定，只依据竞标内容本身，不依靠开标（谈判）后的任何外来证明。竞标截止时间后，竞标人对竞标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

20、废标、流标条款

20.1符合专业条件的竞标单位或者对谈判文件作实质性响应的竞标单位不足三家的；

20.2 出现影响招标公正的违法、违规行为的；

20.3评标委员会认定谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

20.4 因重大变故，招标任务取消的。

21、 评审、定标方法

21.1本项目采用以下第（2）种方法：

（1）、综合评分法，响应文件满足谈判文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标（即评分细则）得分最高的投标人为中标人。

（2）、最低评标价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法，评标结果按投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的并列。响应文件满足谈判文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照谈判文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（3）、单因素评标法，即在招标控制价以下的有效投标报价中选合理投标报价的竞标单位为中标候选人，低于成本的除外。

21.2采购人授权评标委员会直接确定中标单位。

22、中标结果及公示

22.1 代理机构将成交结果在常州市恒卓建设工程管理咨询有限公司网站上予以公告。公告期限为1个工作日。

22.2若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

22.2.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2.2向招标人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

22.2.3恶意竞争，竞标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

22.2.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

22.2.5与招标人或者其他竞标单位恶意串通的。

22.2.6采取不正当手段诋毁、排挤其他竞标单位的。

22.2.7不符合法律、法规的规定的。

22.3 竞标人认为谈判文件、招标过程和招标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或招标人提出质疑。该质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，同时该质疑应有竞标人法定代表人或参加竞标的授权委托人签署并加盖公章(原件)。代理机构将在收到经竞标人法定代表人或参加竞标的授权委托人签署和盖公章(原件)的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。如竞标人在成交公告期限届满之日起七个工作日后向代理机构提出质疑或质疑未经竞标人法定代表人或参加竞标的授权委托人签署或加盖公章(原件)或未提供明确的请求和必要的证明材料的，代理机构有权对该质疑不予答复（法律法规另有其他规定的除外）。竞标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据有关规定，报请招标监管部门对该竞标人进行相应的处罚。

未参加竞标活动的竞标人或在竞标活动中自身权益未受到损害的竞标人所提出的质疑不予受理。

成交公示期间，如有参加竞标的竞标人提出有效质疑，并因此可能对成交结果产生影响，而最终被取消中标的，代理机构对中标人不承担任何责任。

23、成交通知书

23.1 成交结果确定后，代理机构将向中标人发出成交通知书。

23.2 成交通知书对招标人和中标人具有法律约束力。成交通知书发出后，招标人改变成交结果或者中标人放弃中标，均应当承担相应的法律责任，且不影响成交服务费的支付。

23.3 代理机构及招标人对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

24、代理机构服务费

24.1服务费按照下列标准收取并由中标单位承担，中标单位应在领取中标通知书时将中标服务费付至采购代理机构的帐户。

24.2代理服务收费标准

| 服 费 务 类 率 型 中标金额（万元） | 货物类 |
| --- | --- |
| 100（含，下同）以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |
| …… | …… |

24.2.1中标服务收费按差额定率累进法计算。

24.2.2中标服务费按上表收费标准收取。

24.2.3中标服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。

24.2.4评委费由中标单位按实支付给招标代理机构。

25、合同的签订

25.1中标人应按成交通知书规定的时间、地点,按照谈判文件确定的事项与招标人签订合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则竞标保证金将不予退还，由此给招标人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

25.2谈判文件、中标人的竞标文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

25.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

25.4中标人因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起5日内提出，并提供书面证据，招标人及中标人互不承担任何责任及损失。如中标人无正当理由未按期签订合同的，视为自动放弃中标资格，并承担违约责任，招标人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订合同或重新委托进行谈判。

26、履约保证金：

26.1中标单位应按规定提交履约保证金。

26.2中标单位必须在合同签订前向招标人缴纳金额为中标合同价5%的履约保证金，也可自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。

26.3履约保证金将在合同结束后一次结清（无息）。

- 第二章  竞标文件的内容

一、资格审查材料，证明竞标单位符合资格要求的证明材料包括但不限于以下材料（竞标文件中提供的材料加盖公章，未加盖公章的视为未提供该项材料。同时按备注要求将原件（或公证件）在投标截止时间前随同竞标文件一并提交以供核查，过时不予接收，否则视作无效投标）：

*1、法定代表人资格证明书

*2、授权委托书（如果有授权委托情况的，必须提供）

*3、授权委托人身份证复印件（如果有授权委托情况的，必须提供）（需提供近三个月2024年2月-2024年4月社保证明）

*4、竞标函

*5、竞标单位情况表

*6、承诺函

*7、投标保证金缴纳证明

*8、有效的营业执照

*9、提供权威专业机构出具的所投防火门（木质防火门及管道井门）的检验报告及3C认证书（提供检测报告、认证证书复印件并加盖公章）。

*10、提供自2021年05月01日（以合同签订时间为准）以来承担过类似项目业绩（需提供合同复印件、双方收付款凭证(发票或银行转账记录或支票)并加盖公章）。

11、投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网” 网站（http://zxgk.court.gov.cn/）列入失信被执行人、被执行人、异常经营名录、税收违法黑名单记录证明（招标人或招标代理机构开标当天查询，投标人无需提供证明材料）

二、价格及有关商务部分材料

*1、开标一览表、分项报价表

三、技术部分材料

*1、偏离表

*2、产品质量保证、售后服务承诺书

3、其他评审相关资料

四、说明

1、上述带“*”条款竞标单位必须在竞标文件中提供，否则将作为无效响应处理。

2、对招标人明确自拟的格式，竞标单位可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。竞标单位可提供其它相关的证明材料（不限于此）。

3、竞标单位需按竞标文件的组成要求进行编制。

4.竞标文件页码样式必须按照“第1页 共X页”且连续不得中断。

- 第三章  采购项目及技术要求

一、项目概况：

- 1、项目地点：北港、西林、新闸安置小区

- 2、项目名称：北港、西林、新闸安置小区防火门及部分管道井门采购及安装项目

- 3、服务期：合同签订后20日内完工，并经相关部门验收合格。（工期暂定，具体以招标人指令为准）

4、质量要求：防火门满足国家、地方、行业等标准和规范要求，满足消防验收要求，一次性验收合格

二、服务范围及要求

本项目为北港、西林、新闸安置小区防火门及部分管道井门采购及安装项目，数量为北港安置小区256樘、西林安置小区17樘、新闸安置小区151樘，总计424樘。防火门规格为A类乙级木质防火门（含闭门器安装），其中管道井防火门为A类丙级木质防火门。项目包含但不限于原防火门的拆除、场内外及楼层运输搬运、新防火门方案深化设计、采购、制作、运输（包括二次搬运）、重新安装及其门框、门扇、五金（包含不锈钢门锁、闭门器、顺位器、铰链、拉手等），门侧向塞缝，局部砖砌体修补、抹灰、涂料、检验试验、验收（包含消防验收）、成品保护、清洁、保修等。

三、项目质量及验收要求

1．本项目采购范围内所供防火门（木质防火门及管道井门）须为同一品牌，防火门须为全新、未经使用的合格产品。货物的质量标准均须符合国家、行业相关标准要求。上述标准不一致的，以国家标准为准；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。。

2．加工和外观质量要求：防火门外观应平整、光洁、无明显凹痕或机械损伤；涂层、镀层应均匀、平整，不应有堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流淌等现象；焊接应牢固，焊点分部均匀，不允许有假焊、烧穿、漏焊、夹渣或疏松等现象，外表面焊接应打磨平整。整体要求美观大方，开启灵活。

3．施工工艺要求：防火门的门洞口处理、内衬材料、灌浆、固定、与墙体的间隙、清理和门扇及五金件的安装应满足国家行业标准以及消防验收等标准要求。

4．招标人、中标人双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。招标人不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，中标人可自行验收，招标人应予承认。若招标人要求复验时，中标人应按要求办理复验。若复验合格，招标人应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用等均由中标人承担。

5．中标人负责采购的材料，应严格按谈判文件要求,并提供产品合格证明,对材料质量负责。招标人采购的材料在使用前,应按照招标人的要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由中标人承担。

6．由于中标人原因造成质量事故，其损失及费用由中标人承担，工期不顺延。

7．项目竣工后，中标人应通知招标人验收，招标人自接到验收通知 7 日内组织验收，并办理验收、移交手续。如招标人在规定时间内未能组织验收，需及时通知人，另定验收日期。

四、安全生产和防火

1．中标人提供的产品工艺做法应符合国家相关标准、行业、地方标准或其他标准、规范，并确保通过相关部门的消防检查。

2．中标人在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防法》和其他现行相关的法规、规范。

3． 由于中标人在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，中标人应承担由此引发的一切经济损失。

五、项目控制价（投标总价和投标含税全费用单价均不得高于最高限价，否则作为无效投标处理）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 含税全费用单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 梧桐苑 |  |  |  |  |  |
| 1 | 木质防火门 | A类乙级成品免漆木制防火门；防火门专用五金件（包含原防火门的拆除，场内及楼层运输，重新安装及其门框、门扇、五金（包含不锈钢门锁、闭门器、顺位器、铰链、拉手等），门侧向塞缝，局部砖砌体修补、抹灰、涂料等） | ㎡ | 44.33 | 420 | 18618.6 |
| 2 | 管道井门 | A类丙级成品免漆木制防火门；防火门专用五金件（包含原防火门的拆除，场内及楼层运输，重新安装及其门框、门扇、五金（包含不锈钢门锁、铰链等），门侧向塞缝，局部砖砌体修补、抹灰、涂料等） | ㎡ | 8.87 | 400 | 3548 |
| 二 | 运河花园 |  |  |  |  |  |
| 1 | 木质防火门 | A类乙级成品免漆木制防火门；防火门专用五金件（包含原防火门的拆除，场内及楼层运输，重新安装及其门框、门扇、五金（包含不锈钢门锁、闭门器、顺位器、铰链、拉手等），门侧向塞缝，局部砖砌体修补、抹灰、涂料等） | ㎡ | 307.35 | 420 | 129087 |
| 2 | 管道井门 | A类丙级成品免漆木制防火门；防火门专用五金件（包含原防火门的拆除，场内及楼层运输，重新安装及其门框、门扇、五金（包含不锈钢门锁、铰链等），门侧向塞缝，局部砖砌体修补、抹灰、涂料等） | ㎡ | 61.47 | 400 | 24588 |
| 三 | 新裕花苑 |  |  |  |  |  |
| 1 | 木质防火门 | A类乙级成品免漆木制防火门；防火门专用五金件（包含原防火门的拆除，场内及楼层运输，重新安装及其门框、门扇、五金（包含不锈钢门锁、闭门器、顺位器、铰链、拉手等），门侧向塞缝，局部砖砌体修补、抹灰、涂料等） | ㎡ | 83.12 | 420 | 34910.4 |
| 2 | 管道井门 | A类丙级成品免漆木制防火门；防火门专用五金件（包含原防火门的拆除，场内及楼层运输，重新安装及其门框、门扇、五金（包含不锈钢门锁、铰链等），门侧向塞缝，局部砖砌体修补、抹灰、涂料等） | ㎡ | 16.63 | 400 | 6652 |
| 四 | 新闸花苑 |  |  |  |  |  |
| 1 | 木质防火门 | A类乙级成品免漆木制防火门；防火门专用五金件（包含原防火门的拆除，场内及楼层运输，重新安装及其门框、门扇、五金（包含不锈钢门锁、闭门器、顺位器、铰链、拉手等），门侧向塞缝，局部砖砌体修补、抹灰、涂料等） | ㎡ | 209.22 | 420 | 87872.4 |
| 2 | 管道井门 | A类丙级成品免漆木制防火门；防火门专用五金件（包含原防火门的拆除，场内及楼层运输，重新安装及其门框、门扇、五金（包含不锈钢门锁、铰链等），门侧向塞缝，局部砖砌体修补、抹灰、涂料等） | ㎡ | 41.85 | 400 | 16740 |
| 五 | 松涛苑 |  |  |  |  |  |
| 1 | 木质防火门 | A类乙级成品免漆木制防火门；防火门专用五金件（包含原防火门的拆除，场内及楼层运输，重新安装及其门框、门扇、五金（包含不锈钢门锁、闭门器、顺位器、铰链、拉手等），门侧向塞缝，局部砖砌体修补、抹灰、涂料等） | ㎡ | 42.09 | 420 | 17677.8 |
| 2 | 管道井门 | A类丙级成品免漆木制防火门；防火门专用五金件（包含原防火门的拆除，场内及楼层运输，重新安装及其门框、门扇、五金（包含不锈钢门锁、铰链等），门侧向塞缝，局部砖砌体修补、抹灰、涂料等） | ㎡ | 8.42 | 400 | 3368 |
| 六 | 丁香苑 |  |  |  |  |  |
| 1 | 木质防火门 | A类乙级成品免漆木制防火门；防火门专用五金件（包含原防火门的拆除，场内及楼层运输，重新安装及其门框、门扇、五金（包含不锈钢门锁、闭门器、顺位器、铰链、拉手等），门侧向塞缝，局部砖砌体修补、抹灰、涂料等） | ㎡ | 33.53 | 420 | 14082.6 |
| 2 | 管道井门 | A类丙级成品免漆木制防火门；防火门专用五金件（包含原防火门的拆除，场内及楼层运输，重新安装及其门框、门扇、五金（包含不锈钢门锁、铰链等），门侧向塞缝，局部砖砌体修补、抹灰、涂料等） | ㎡ | 6.71 | 400 | 2684 |
| 七 | 瑞富苑 |  |  |  |  |  |
| 1 | 木质防火门 | A类乙级成品免漆木制防火门；防火门专用五金件（包含原防火门的拆除，场内及楼层运输，重新安装及其门框、门扇、五金（包含不锈钢门锁、闭门器、顺位器、铰链、拉手等），门侧向塞缝，局部砖砌体修补、抹灰、涂料等） | ㎡ | 126.68 | 420 | 53205.6 |
| 2 | 管道井门 | A类丙级成品免漆木制防火门；防火门专用五金件（包含原防火门的拆除，场内及楼层运输，重新安装及其门框、门扇、五金（包含不锈钢门锁、铰链等），门侧向塞缝，局部砖砌体修补、抹灰、涂料等） | ㎡ | 25.34 | 400 | 10136 |
| 八 | 西林 |  |  |  |  |  |
| 1 | 木质防火门 | A类乙级成品免漆木制防火门；防火门专用五金件（包含原防火门的拆除，场内及楼层运输，重新安装及其门框、门扇、五金（包含不锈钢门锁、闭门器、顺位器、铰链、拉手等），门侧向塞缝，局部砖砌体修补、抹灰、涂料等） | ㎡ | 31.67 | 420 | 13301.4 |
| 2 | 管道井门 | A类丙级成品免漆木制防火门；防火门专用五金件（包含原防火门的拆除，场内及楼层运输，重新安装及其门框、门扇、五金（包含不锈钢门锁、铰链等），门侧向塞缝，局部砖砌体修补、抹灰、涂料等） | ㎡ | 6.34 | 400 | 2536 |
| 九 | 垃圾外运 |  |  |  |  |  |
| 1 | 垃圾清理及外运 | 拆除垃圾运送到指定地点并外运，运距和垃圾消纳费投标单位综合考虑，总金额已扣除残值回收费用，按项包干。 | 项 | 1 | 5000 | 5000 |
| 十 | 暂列金 |  |  |  |  |  |
| 1 | 暂列金 | 不可竞争费 | 项 | 1 | 35000 | 35000 |
| 十一 | 合计 |  |  |  |  | 479007.8 |

- 注：1、投标人自行踏勘现场，以充分了解现场的旧防火门拆除、道路、装卸限制、安装尺寸、消防要求以及施工条件等任何足以影响投标报价的情况，并充分考虑合同履行包含的风险责任、特殊施工条件因素等可能引起的额外增加费用，结合自身情况报价。包含但不限于原防火门的拆除、场内外及楼层运输搬运、新防火门方案深化设计、采购、制作、运输（包括二次搬运）、重新安装及其门框、门扇、五金（包含不锈钢门锁、闭门器、顺位器、铰链、拉手等），门侧向塞缝，局部砖砌体修补、抹灰、涂料、检验试验、验收（包含消防验收）、成品保护、清洁、保修等所有工序在内的人工费、临时用电用水、材料费、机械费、管理费、利润、各类措施费及规费税金等所有费用，招标人不再支付其他费用。

- 2、本项目施工用水、电、电讯线路由投标人自行考虑解决，招标人不提供，投标人在投标报价时综合考虑，结算时不另外增加。

- 3、本项目施工不得影响项目所在地的正常秩序，包括施工作业带来的噪音、烟雾、振动、扬尘及必须有针对性措施做好成品保护，该类费用投标人在投标报价时综合考虑，结算时不另计费用。

- 4、防火门满足消防验收要求。

- 5、防火门无论单扇、双扇或者子母等，单价结算时均不调整。防火门类型须满足招标人要求。

- 6、结算工程量按洞口面积计算。

- 7、拆除垃圾运送到指定地点并外运，运距和垃圾消纳费竞标单位综合考虑。

- 付款方式

- （1）项目完工经验收合格并提交完整的结算资料后30天内，招标人向中标单位支付至核定产值的70%（不超过合同价的70%）；

- （2）招标人审计结算完成后30天内，招标人向中标单位支付至审定价的95%；（若项目需国家政府相关部门审计的，则审定价最终以国家政府相关部门审定为准。）

- （3）余款5%作为质量保证金，质保期为两年（自竣工验收合格之日起），质保期满且无质量问题，招标人在一个月内将质量保证金无息返还给中标单位。

- 中标单位按节点完成收取项目款时，向招标人开具增值税专用发票，招标人凭中标单位提供的增值税专用发票支付相应项目款，如中标单位未按约定提供合法、有效、完整、准确的增值税专用发票，招标人有权迟延支付相应付款项直至对方开具合格增值税发票，招标人不承担任何违约责任，中标单位的各项合同义务仍应按合同约定履行。

- 中标单位须在开具增值税专用发票之日起15天内将增值税专用发票送达招标人，招标人签收增值税专用发票的日期为增值税专用发票的送达或签收日期。中标单位开具的增值税专用发票不合格的，应在接到招标人要求后的15天内重新开具合格的增值税专用发票并送达招标人，中标单位自行承担相关费用。

- 中标单位如果不能提供合法、有效、完整、准确的增值税专用发票，招标人有权拒绝支付项目款。

七、基本要求：

- 1、产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合谈判文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

2、竞标单位提供的产品必须能够满足规范及谈判文件的要求，同时还必须满足使用要求。产品必须能通过招标人的质量验收等各类验收。

- 3、如竞标单位没有在响应文件中的“偏离表”中说明投标设备与本谈判文件的要求存在差异，则意味竞标单位提供的设备完全符合本谈判文件中件的要求；如有差异，都应在响应文件中的“偏离表”中说明。

- 4、合同签订后施工前，门框、门扇、五金等若招标人需提前送样的必须按要求提前送样并经招标人确认后供应，若未经确认自行供应，相关费用、损失均由中标人自行承担。

- 八、质保期及售后服务要求：

- 1、质量保证期（简称“质保期”）为竣工验收合格之日起2年，质保期内竞标单位对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。

- 2、在规定的质量保证期内，中标人应对由于设计制作、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。质保期内免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机并相应延长此保修期，否则，招标人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由中标人承担；质保期满后提供有偿服务，响应文件中提供质保期内和质保期满后的质保服务措施方案。质保期过后如招标人要求需提供上门维修服务，终身维修并标明保修期后的具体维修维护事宜；竞标单位应在响应文件中提供详细具体的售后服务保证条款及承诺。

3、免费保修期内需提供7×24小时响应服务，确保2小时内响应，3小时内到达现场，24小时内提供解决方案，如遇重大活动，需提供现场技术支持和服务。

第四章 合同条款

北港、西林、新闸安置小区防火门及部分管道井门采购及安装项目合同

发包人（以下简称甲方）： 常州新运城市服务有限公司

承包人（以下简称乙方）：

合同编号：

签约日期： 2024年 5 月    日

北港、西林、新闸安置小区防火门及部分管道井门采购及安装项目合同

发包人（以下称甲方）：常州新运城市服务有限公司

承包人（以下称乙方）：

按照《中华人民共和国民法典》及有关规定，结合本项目具体情况，双方达成如下协议。

第1 条  项目概况

1.1 项目名称：北港、西林、新闸安置小区防火门及部分管道井门采购及安装项目

1.2 项目地点：北港、西林、新闸安置小区

1.3 承包范围：谈判文件、清单范围内的全部工作内容。

1.4 承包方式：包工包料

- 1.5 服务期：合同签订后20日内完工，并经相关部门验收合格。（工期暂定，具体以招标人指令为准）

1.6 质量要求：防火门满足国家、地方、行业等标准和规范要求，满足消防验收要求，一次性验收合格。

1.7 合同价款：(大写)：         ；小写（       ）；其中含增值税税率     %。

第2 条  甲方工作

2.1 开工前 3 天,向乙方提供经确认的作法并向乙方进行现场交底。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2 指派        为甲方驻工地代表，负责合同履行。对项目质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

2.4 协调有关部门做好现场保卫、消防工作，并承担相应费用。

第3 条  乙方工作

3.1 参加甲方组织的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

3.2 指派        为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定。严格按照作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.4 服从甲方合理合法管理，按甲方要求，配合甲方做好施工进度、施工质量监管及材料进场验收（不限于以上内容）等一切与施工有关的监管工作。

3.5 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（居民）的关系。

3.6 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随便拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.7 项目竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

3.8拆除垃圾运送到指定地点并外运，运距和垃圾消纳乙方综合考虑。

第4 条  关于工期的约定

4.1 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.2 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不得顺延。

4.3 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

第5 条  关于项目质量及验收的约定

5.1本项目采购范围内所供防火门须为同一品牌，防火门须为全新、未经使用的合格产品。货物的质量标准均须符合国家、行业相关标准要求。上述标准不一致的，以国家标准为准；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。。

5.2加工和外观质量要求：防火门外观应平整、光洁、无明显凹痕或机械损伤；涂层、镀层应均匀、平整，不应有堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流淌等现象；焊接应牢固，焊点分部均匀，不允许有假焊、烧穿、漏焊、夹渣或疏松等现象，外表面焊接应打磨平整。整体要求美观大方，开启灵活。

5.3施工工艺要求：防火门的门洞口处理、内衬材料、灌浆、固定、与墙体的间隙、清理和门扇及五金件的安装应满足国家行业标准以及消防验收等标准要求。

5.4 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用等均由乙方承担。

5.5乙方负责采购的材料，应严格按谈判文件要求,并提供产品合格证明,对材料质量负责。乙方采购的材料在使用前,应按照甲方的要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由乙方承担。

5.6 由于乙方原因造成质量事故，其损失及费用由乙方承担，工期不顺延。

5.7 项目竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 7 日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。

第6 条  关于价款及结算的约定

6.1本项目报价应包括谈判文件所确定的采购范围内的所有防火门的采购、安装、调试等所有工作内容，包含但不限于原防火门的拆除、场内外及楼层运输搬运、新防火门方案深化设计、采购、制作、运输（包括二次搬运）、重新安装及其门框、门扇、五金（包含不锈钢门锁、闭门器、顺位器、铰链、拉手等），门侧向塞缝，局部砖砌体修补、抹灰、涂料、检验试验、验收（包含消防验收）、成品保护、清洁、保修等所有工序在内的人工费、临时用电用水、材料费、机械费、管理费、利润、各类措施费及规费税金等所有费用，甲方不再支付其他费用。

6.2本项目合同采用固定含税全费用单价方式。防火门不论单扇、双扇或者子母等，单价结算时均不调整。结算工程量按洞口面积计算。

结算原则：按中标的单价不予调整。工程量按实结算。

6.3付款方式

6.3.1项目完工经验收合格并提交完整的结算资料后30天内，甲方向乙方支付至核定产值的70%（不超过合同价的70%）；

6.3.2甲方审计结算完成后30天内，甲方向乙方支付至审定价的95%；（若项目需国家政府相关部门审计的，则审定价最终以国家政府相关部门审定为准。）

6.3.3余款5%作为质量保证金，质保期为两年（自竣工验收合格之日起），质保期满且无质量问题，甲方在一个月内将质量保证金无息返还给乙方。

乙方按节点完成收取项目款时，向甲方开具增值税专用发票，甲方凭乙方提供的增值税专用发票支付相应项目款，如乙方未按约定提供合法、有效、完整、准确的增值税专用发票，甲方有权迟延支付相应付款项直至对方开具合格增值税发票，甲方不承担任何违约责任，乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

乙方须在开具增值税专用发票之日起15天内将增值税专用发票送达甲方，甲方签收增值税专用发票的日期为增值税专用发票的送达或签收日期。乙方开具的增值税专用发票不合格的，应在接到甲方要求后的15天内重新开具合格的增值税专用发票并送达甲方，乙方自行承担相关费用。

乙方如果不能提供合法、有效、完整、准确的增值税专用发票，甲方有权拒绝支付项目款。

第7 条  关于材料供应的约定

7.1合同签订后施工前，门框、门扇、五金等若甲方需提前送样的必须按要求提前送样并经甲方确认后供应，若未经确认自行供应、相关费用、损失均由乙方自行承担。

7.2由乙方购买的防火门类型须满足甲方要求，如不符合质量要求或规格差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

7.3 施工所需的水、电、电讯线路乙方自行解决，已包含在投标报价中，不再另行结算。

第8 条  有关安全生产和防火的约定

8.1 乙方提供的产品工艺做法应符合国家相关标准、行业、地方标准或其他标准、规范，并确保通过相关部门的消防检查。

8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防法》和其他现行相关的法规、规范。

8.3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第9 条  奖励和违约责任

9.1 施工过程中甲方将对乙方招标使用的材料进行抽检，如检验结果材料不合格，严禁使用，检验或试验费用由乙方承担。未经甲方批准，乙方擅自使用品牌、规格、技术参数等与谈判文件规定不相符的材料，该材料所涉及的分项目将不予验收结算；并做返工处理。

9.2 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，工期顺延。

9.3 工期延误处罚：乙方因自身原因未能在承诺工期内完成招标范围内的全部工程内容，则按延误合同工期的天数承担合同总价的0.2‰/天的逾期竣工违约金，以合同金额的 5 %为限。

9.4 乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，甲方支付乙方 / 元，作为奖励。

9.5 如果乙方因自身原因未能达到承诺质量目标，承包人除返工合格外，还需承担合同总价的 2 %违约金，由于承包人原因引起的验收不合格而引起的工期延误及其他返工等相应经济损失由承包人承担。

9.6 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

9.7 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

9.8 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

9.9 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

9.10守约方主张债权产生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、保全担保费、执行费等）全部由违约方承担。

第10 条  争议的解决方式

因履行本合同发生争议协商解决不成的，提交常州仲裁委员会仲裁。因本合同产生的以及与本合同有关的一切纠纷，均由常州仲裁委员会仲裁。该裁决是终局的，对双方均具有约束力。

第11 条  其它约定

11.1 工程施工过程中所有需要在合同价外另行增加费用的内容均须事先征得甲方的书面同意，事先办理书面确认手续或执行甲方的书面指令。否则一概不予结算。

11.2 工程施工管理、竣工验收工作由甲方负责组织实施。

11.3 乙方必须注意确保安全生产、文明施工；如发生违法乱纪及人身伤亡等事故，一切责任均由乙方负责。

11.4乙方编制的结算应实事求是，不得高估冒算，如结算经甲方、审计单位审定后，审计核减5%以内（含5%）的审计费由甲方承担；审计核减超过5%，其超过部分的审计费由乙方承担，同时对于核减额超15%，乙方应按照核减额超15%为基数的5%作为罚款。核增部分的审计费均由乙方承担。上述由乙方承担的审计费均由乙方直接支付给审计单位，同时审计单位出具的发票复印件加盖审计单位公章报甲方备案，超额审计罚款由甲方在服务款支付时直接扣减。

11.5 乙方在施工全过程中，必须有针对性措施做好成品保护、垃圾清运。该类费用已包括在相关工程量清单费用内，结算时不另计费用。

11.6 工程施工不得影响项目所在地的正常秩序，包括施工作业带来的噪音、烟雾、振动、扬尘等，该类费用已包括在相关工程量清单费用内，结算时不另计费用。

11.7 乙方必须安全、文明施工，并承担安全事故的一切责任。

11.8本合同签订后、尚未履行前，若甲方发现乙方存在3起及以上作为被执行人的案件，或者乙方被列入限制高消费名单，或者乙方作为被执行人的单个案件金额超过本合同金额，均视为乙方不具备继续履行本合同义务的能力，甲方有权单方解除本合同。

若本合同已经履行后发现乙方存在上述任何一种情形，甲方有权要求乙方缴纳不低于本项目金额30%的履约保证金，若乙方在合理期限内不能化解债务，则甲方有权单方面解除本合同，对于乙方已经服务部分，由甲方委托第三方机构进行审计，审计费用由乙方承担，从甲方应付甲方服务费中扣除。若不存在应付服务款，则由乙方直接支付审计费用给第三方；若乙方不予配合，则视为对之前服务的工作量予以放弃。

11.9 其他未尽事宜详见招标、响应文件。

第12 条  附则

12.1 本合同质保期为 2 年。保修方法参照国家及地方相关规定执行。

12.2 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

12.3 本合同履行完成后自动终止。

第13 条  诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照谈判文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第14 条  合同生效及其他

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，如有变动，必须经甲方、乙方协商一致后方可更改。本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                         单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：                                   电话：            传真：

传真：                                   开户银行：        账号：

- 第五章  评标细则

本项目招标控制价为：479007.8元

（一）根据谈判文件要求，本项目采用经评审的最低投标价法 。

（二）响应文件必须满足谈判文件的实质性要求，不能满足谈判文件实质性要求者为无效响应文件。竞标单位的投标含税全费用单价及投标总价均不得高于最高限价，否则作为无效投标处理。

（三）经评审的投标价格最低的投标人为中标单位，但是投标价格低于成本的除外。

（四）如有两家或两家以上为第一中标侯选单位，则以开标签到先后顺序抽签确定中标单位。

注意事项：

1、一旦发现中标单位存在非法转包、转让、挂靠等行为的，将依法进行处理，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任

- 第六章  附    件

- 附件1：竞标函

竞标函

常州市恒卓建设工程管理咨询有限公司：

我单位收到“           号”谈判文件，经仔细阅读和研究，决定参加投标，愿意完全接受谈判文件中的所有条件和要求。

1、愿意提供谈判文件中要求的所有资料，并保证完全真实准确。

2、如果我单位的响应文件被接受，愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任，同时严格履行谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部谈判文件，包括补充文件(如果有的话)。我们完全理解并同意谈判文件的所有规定，并放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、愿意按照规定交纳履约保证金。

5、我单位如果未按采购要求、合同规定等提出的各项承诺履行义务，愿意接受处罚。

6、竞标文件中所有关于资格文件、附件材料说明及证明陈述均是真实准确的，若有虚假和违背，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。

7、经我单位研究谈判文件后，愿以人民币        元（小写：      元）报价，按谈判文件要求承包本次招标范围内的全部内容。

8、我单位承诺提供如下服务：

所有有关竞标文件的函电，请按下列地址联系：

竞标单位：

联系人：

地址：邮政编码：

联系电话：传真：

竞标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年 月 日

附件2：法定代表人资格证明书及授权委托书

法定代表人资格证明书

| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |
| 法人姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| （法人姓名）系 （单位名称）的法定代表人。为实施 项目（编号： ）的工作，签署本项目的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。 特此证明。 |  |  |  |  |  |

竞标单位（盖章）：

法定代表人签字或盖章：

日期：    年    月    日

法定代表人身份证复印件：

（加盖骑缝公章）

骑缝公章

注：

1、身份证复印件信息必须清晰可辨，如因清晰度不够引起的一切后果由供应商自行承担。

2、法定代表人参加开标会议时，须携带并按要求提交本人身份证原件。

- 授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：本人 ___________(姓名)系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次采购项目的谈判、签订合约以及与之相关的各项工作。本单位对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日起签字生效，特此声明。

被授权人情况如下（必填）：

姓名：           ；性别：        ；联系电话：                ；

身份证号码：                              。

被授权人签字：              。

竞标单位（盖章）：

法定代表人签字或盖章：

被授权人身份证复印件：

（加盖骑缝公章）

骑缝公章

注：

1、被授权人参加开标会议时，须携带并按要求提交授权委托书和本人身份证原件。

- 2、身份证复印件信息必须清晰可辨，如因清晰度不够引起的一切后果由供应商自行承担。

附件3：偏离表

偏 离 表

竞标单位应对谈判文件中规定的商务及技术部分给予充分的考虑。为了评审的需要，竞标单位应将这些条款的异议逐条提出或根据以下要求的格式提出偏离。

如无偏离，请在本页上写“无”，并附在响应文件中 。

项目编号：

| 章节号 | 竞标单位的偏离 | 竞标单位偏离的理由 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

竞标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年  月  日

附件4：竞标单位情况表

竞标单位情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 邮 箱 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 造价师人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 造价员人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近年财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5：承诺函

承 诺 函

常州市恒卓建设工程管理咨询有限公司 ：

本单位愿意参加贵公司组织实施的编号为          号的招标活动。本公司承诺：

- 本单位依法缴纳税收和社会保障资金；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4. 本单位参加招标活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录或无不良行为记录，无其他法律、行政法规规定的禁止参与招投标活动的行为；

5. 本单位提交的响应文件中所有关于竞标单位资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。

若与真实情况不符，本单位愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

竞标单位（盖章）：

- 附件6：开标一览表、分项报价表

- 开标一览表

单位：人民币

| 招标项目名称 | 北港、西林、新闸安置小区防火门及部分管道井门采购及安装项目 |
| --- | --- |
| 投标总价（含税） | 大写： 元 ； 小写： 元 |
| 税率 | 其中含增值税税率： % |

竞标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：      年  月   日

- 分项报价表

单位：人民币

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 含税全费用单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 梧桐苑 |  |  |  |  |  |
| 1 | 木质防火门 | A类乙级成品免漆木制防火门；防火门专用五金件（包含原防火门的拆除，场内及楼层运输，重新安装及其门框、门扇、五金（包含不锈钢门锁、闭门器、顺位器、铰链、拉手等），门侧向塞缝，局部砖砌体修补、抹灰、涂料等） | ㎡ | 44.33 |  |  |
| 2 | 管道井门 | A类丙级成品免漆木制防火门；防火门专用五金件（包含原防火门的拆除，场内及楼层运输，重新安装及其门框、门扇、五金（包含不锈钢门锁、铰链等），门侧向塞缝，局部砖砌体修补、抹灰、涂料等） | ㎡ | 8.87 |  |  |
| 二 | 运河花园 |  |  |  |  |  |
| 1 | 木质防火门 | A类乙级成品免漆木制防火门；防火门专用五金件（包含原防火门的拆除，场内及楼层运输，重新安装及其门框、门扇、五金（包含不锈钢门锁、闭门器、顺位器、铰链、拉手等），门侧向塞缝，局部砖砌体修补、抹灰、涂料等） | ㎡ | 307.35 |  |  |
| 2 | 管道井门 | A类丙级成品免漆木制防火门；防火门专用五金件（包含原防火门的拆除，场内及楼层运输，重新安装及其门框、门扇、五金（包含不锈钢门锁、铰链等），门侧向塞缝，局部砖砌体修补、抹灰、涂料等） | ㎡ | 61.47 |  |  |
| 三 | 新裕花苑 |  |  |  |  |  |
| 1 | 木质防火门 | A类乙级成品免漆木制防火门；防火门专用五金件（包含原防火门的拆除，场内及楼层运输，重新安装及其门框、门扇、五金（包含不锈钢门锁、闭门器、顺位器、铰链、拉手等），门侧向塞缝，局部砖砌体修补、抹灰、涂料等） | ㎡ | 83.12 |  |  |
| 2 | 管道井门 | A类丙级成品免漆木制防火门；防火门专用五金件（包含原防火门的拆除，场内及楼层运输，重新安装及其门框、门扇、五金（包含不锈钢门锁、铰链等），门侧向塞缝，局部砖砌体修补、抹灰、涂料等） | ㎡ | 16.63 |  |  |
| 四 | 新闸花苑 |  |  |  |  |  |
| 1 | 木质防火门 | A类乙级成品免漆木制防火门；防火门专用五金件（包含原防火门的拆除，场内及楼层运输，重新安装及其门框、门扇、五金（包含不锈钢门锁、闭门器、顺位器、铰链、拉手等），门侧向塞缝，局部砖砌体修补、抹灰、涂料等） | ㎡ | 209.22 |  |  |
| 2 | 管道井门 | A类丙级成品免漆木制防火门；防火门专用五金件（包含原防火门的拆除，场内及楼层运输，重新安装及其门框、门扇、五金（包含不锈钢门锁、铰链等），门侧向塞缝，局部砖砌体修补、抹灰、涂料等） | ㎡ | 41.85 |  |  |
| 五 | 松涛苑 |  |  |  |  |  |
| 1 | 木质防火门 | A类乙级成品免漆木制防火门；防火门专用五金件（包含原防火门的拆除，场内及楼层运输，重新安装及其门框、门扇、五金（包含不锈钢门锁、闭门器、顺位器、铰链、拉手等），门侧向塞缝，局部砖砌体修补、抹灰、涂料等） | ㎡ | 42.09 |  |  |
| 2 | 管道井门 | A类丙级成品免漆木制防火门；防火门专用五金件（包含原防火门的拆除，场内及楼层运输，重新安装及其门框、门扇、五金（包含不锈钢门锁、铰链等），门侧向塞缝，局部砖砌体修补、抹灰、涂料等） | ㎡ | 8.42 |  |  |
| 六 | 丁香苑 |  |  |  |  |  |
| 1 | 木质防火门 | A类乙级成品免漆木制防火门；防火门专用五金件（包含原防火门的拆除，场内及楼层运输，重新安装及其门框、门扇、五金（包含不锈钢门锁、闭门器、顺位器、铰链、拉手等），门侧向塞缝，局部砖砌体修补、抹灰、涂料等） | ㎡ | 33.53 |  |  |
| 2 | 管道井门 | A类丙级成品免漆木制防火门；防火门专用五金件（包含原防火门的拆除，场内及楼层运输，重新安装及其门框、门扇、五金（包含不锈钢门锁、铰链等），门侧向塞缝，局部砖砌体修补、抹灰、涂料等） | ㎡ | 6.71 |  |  |
| 七 | 瑞富苑 |  |  |  |  |  |
| 1 | 木质防火门 | A类乙级成品免漆木制防火门；防火门专用五金件（包含原防火门的拆除，场内及楼层运输，重新安装及其门框、门扇、五金（包含不锈钢门锁、闭门器、顺位器、铰链、拉手等），门侧向塞缝，局部砖砌体修补、抹灰、涂料等） | ㎡ | 126.68 |  |  |
| 2 | 管道井门 | A类丙级成品免漆木制防火门；防火门专用五金件（包含原防火门的拆除，场内及楼层运输，重新安装及其门框、门扇、五金（包含不锈钢门锁、铰链等），门侧向塞缝，局部砖砌体修补、抹灰、涂料等） | ㎡ | 25.34 |  |  |
| 八 | 西林 |  |  |  |  |  |
| 1 | 木质防火门 | A类乙级成品免漆木制防火门；防火门专用五金件（包含原防火门的拆除，场内及楼层运输，重新安装及其门框、门扇、五金（包含不锈钢门锁、闭门器、顺位器、铰链、拉手等），门侧向塞缝，局部砖砌体修补、抹灰、涂料等） | ㎡ | 31.67 |  |  |
| 2 | 管道井门 | A类丙级成品免漆木制防火门；防火门专用五金件（包含原防火门的拆除，场内及楼层运输，重新安装及其门框、门扇、五金（包含不锈钢门锁、铰链等），门侧向塞缝，局部砖砌体修补、抹灰、涂料等） | ㎡ | 6.34 |  |  |
| 九 | 垃圾外运 |  |  |  |  |  |
| 1 | 垃圾清理及外运 | 拆除垃圾运送到指定地点并外运，运距和垃圾消纳费投标单位综合考虑，总金额已扣除残值回收费用，按项包干。 | 项 | 1 |  |  |
| 十 | 暂列金 |  |  |  |  |  |
| 1 | 暂列金 | 不可竞争费 | 项 | 1 | 35000 | 35000 |
| 十一 | 合计 |  |  |  |  |  |

竞标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月   日

- 注：

- 1、投标人自行踏勘现场，以充分了解现场的旧防火门拆除、道路、装卸限制、安装尺寸、消防要求以及施工条件等任何足以影响投标报价的情况，并充分考虑合同履行包含的风险责任、特殊施工条件因素等可能引起的额外增加费用，结合自身情况报价。包含但不限于原防火门的拆除、场内外及楼层运输搬运、新防火门方案深化设计、采购、制作、运输（包括二次搬运）、重新安装及其门框、门扇、五金（包含不锈钢门锁、闭门器、顺位器、铰链、拉手等），门侧向塞缝，局部砖砌体修补、抹灰、涂料、检验试验、验收（包含消防验收）、成品保护、清洁、保修等所有工序在内的人工费、临时用电用水、材料费、机械费、管理费、利润、各类措施费及规费税金等所有费用，招标人不再支付其他费用。

- 2、本项目施工用水、电、电讯线路由投标人自行考虑解决，招标人不提供，投标人在投标报价时综合考虑，结算时不另外增加。

- 3、本项目施工不得影响项目所在地的正常秩序，包括施工作业带来的噪音、烟雾、振动、扬尘及必须有针对性措施做好成品保护，该类费用投标人在投标报价时综合考虑，结算时不另计费用。

- 4、防火门满足消防验收要求。

- 5、防火门无论单扇、双扇或者子母等，单价结算时均不调整。防火门类型须满足招标人要求。

- 6、结算工程量按洞口面积计算。

- 7、拆除垃圾运送到指定地点并外运，运距和垃圾消纳费竞标单位综合考虑。

附件7：产品质量保证、服务承诺书

# 产品质量保证、服务承诺书

产品质量保证如下：

服务承诺如下：

竞标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日   期：

# 友 情 提 醒

各竞标单位：

您好！

为了提高贵单位的响应文件的有效性，减少不必要的无效投标，特友情提醒注意以下几点：

1.请谨记谈判文件上表述的各项事宜时间节点，特别是开标时间和地点，迟到的将一律不能进入开标室。

2.投标保证金一定要从竞标单位账户按谈判文件规定的方式和时间缴至指定账户并到账，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金。

3.响应文件应按要求密封，U盘单独密封，并在封袋上加盖竞标单位公章。

4.响应文件中的证明文件及资料需提供复印件并加盖公章，有要求提供原件或公证件的必须将原件或公证件携带至开标现场备查或核查。

5.需要提供样品的，请严格按谈判文件要求提供，同时注意密封、隐蔽标签的相关要求。

6.因谈判文件文字表述有限，鼓励您现场踏勘，可以在投标前充分了解现场环境、项目进度和质量要求等信息，为贵单位有针对性的制作响应文件积累充分的原始资料。

7.设定最高限价的，超过限价一律废标。

8.请精心仔细审阅谈判文件,特别是加粗部分的文字。如有疑问，请按谈判文件要求进行询疑。

我单位十分欢迎贵单位对招标采购组织工作提出宝贵意见和建议。电话：0519-83999568

最后祝贵单位投标成功！

本谈判文件的最终解释权归常州市恒卓建设工程管理咨询有限公司所有。

（全文完）